昆明理工大学2017年博士研究生招生考试试题

考试科目代码：2020           考试科目名称 ：运筹学

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、（20分）已知线性规划问题： 用单纯型法求得最终表如下所示（注，x3和x4为松弛变量）： XB b; x1; x2; x3; x4. x2; 3/2; 0; 1; 14/5; -3/14. x1; 1; 1; 0; -1/7; 2/7. cj-zj; 0; 0; -5/14; -25/14. 计算： （1）直接写出上述线性规划问题的对偶最优解； （2）保持其它参数不变，变量x1的系数c1在什么范围内变动，上述最优解不变？ （3）保持其它参数不变，第二个约束对应的右端项b2在什么范围内变动，最优基不变？ （4）约束条件右端项由变为时上述最优解如何变化？ 二、（15分）某商店准备在新年前订购一批挂历批发出售，已知每售出一批（100本）可获利70元。如果挂历在新年前销不出去，则每100本损失40元。根据以往销售经验，该商店出售挂历的数量情况如下表所示： 销售量（100本）; 0; 1; 2; 3; 4; 5. 概率; 0.05; 0.10; 0.25; 0.35; 0.15; 0.10. 如果该商店只订一次货，问应订几百本，使期望的获利最大。

昆明理工大学2017年博士研究生招生考试试题

三、（10分）若线性规划问题，约束于，，具有最优解。试用对偶理论证明下述线性问题不可能具有无界解，，约束于，，是可以取任意值的向量。 四、（20分）某项目作业明细如下表所示： 工序; 紧前工序; 工序时间(天); 工序; 紧前工序; 工序时间(天). a; g, m; 3; g; b,c; 2. b; h; 4; h; —; 5. c; —; 7; i; a,l; 2. d; l; 3; k; f,i; 1. e; c; 5; l; b,c; 7. f; a,e; 5; m; c; 3. 计算： （1）绘制计划（箭线）网络图； （2）计算各工序的最早开始、最早完工、最迟开始、最迟完工时间及总时差； （3）指出项目的关键工序、关键路线。 五、（20分）采用Dijkstra算法或动态规划算法求解下图所示从A到E的最短路线及其长度。 六、（15分）某加油站仅有一名服务员和一台加油设备。已知对每台汽车的加油服务时间服从负指数分布，平均为6min/车辆；汽车到达服从泊松（Poisson）分布，平均4辆/h。试求： （1）加油站中汽车的平均数； （2）新到车辆需要排队等待服务的概率； （3）等待（加油）服务车辆的平均数。